УКРАЇНА

# ЧЕРНЯХІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

##### Постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності та соціально економічного розвитку району

__________________________________________________________________

12301, смт .Черняхів, майдан Рад, 1.   				тел.4-11-76, факс 4-11-76

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

від  21.07.2015 р.

Про хід виконання рішення 17-ої сесії

районної ради VI скликання

від 29.03.2013 року «Про Програму

розвитку дорожнього руху та його

безпеки по Черняхівському району

на 2013-2016 роки»

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки сектора контролю апарату райдержадміністрації Капустіної М.Г.  постійна комісія відмічає, що   на виконання Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки по Черняхівському районі на 2013-2016 роки виконано ряд заходів.

В першому півріччі 2015 року  за участі  філії «Черняхівський райавтодор» в районі відремонтовано 11 км доріг загального користування  з білощебеневим покриттям, виконано роботи  з ямкового ремонту на площі 330 кв.м. асфальтного покриття доріг загального користування на суму 98 тис.грн.,  виконано роботи з косметичного ремонту 17 автомобільних зупинок т, роботи з розмітки доріг на 5 залізничних переїздах, встановлено та замінено 24 дорожні знаки, ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалища  обабіч доріг, взято на обілк 28 аварйних дерев  на ділянці дороги Черняхів-Малин-Термахівка.

Станом на 01.07.2015 р. використано з місцевих бюджетів на ремонт та утримання доріг понад 1,2 млн. грн. з 3,4 млн. грн. видатків запланованих на ці цілі в місцевих бюджетах на 2015 р.

З метою профілактики дорожньо-транспортних  пригод працівниками ДАІ Черняхівського РВ УМВС України в Житомирській області розміщено 25 публікацій у газеті «Нове життя». Проведено 35 бесід у школах району, якими охоплено 4896 учнів.

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія рекомендує:

1.Інформацію завідувачки сектора контролю апарату райдержадміністрації Капустіної М.Г.  прийняти до відома.

2. З метою зменшення аварійності на автошляхах району, покращення стану доріг, освітлення населених пунктів, удосконалення організації руху транспорту та пішоходів, підвищення безпеки пасажирських перевезень здійснювати наступні заходи:

- проводити  ремонти вулиць і доріг у населених пунктах району;

- виконувати роботи з освітлення вулиць, у першу чергу у населених пунктах, через які проходять дороги державного значення;

- проводити  профілактичну роботу по запобіганню аварійності на  автошляхах.

Голова постійної комісії                                                           І.П.Бовсунівський