

**У К Р А Ї Н А**

**ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА**

**Р І Ш Е Н Н Я**

П’ятнадцята сесія VIІ скликання

від 28 березня 2017 року

Про Програму розвитку дорожнього

руху та його безпеки у Черняхівському

районі на 2017-2020 роки

Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про дорожній рух», розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 27.01.2017 року за № 178/2 та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології, районна рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки у Черняхівському районі на 2017-2020 роки ( додається).

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації, сільським селищним радам в процесі виконання бюджетів 2017 року та при формуванні на наступні роки передбачити в межах фінансових можливостей кошти для реалізації даної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології.

Голова ради І.П.Бовсунівський

**Додаток**

**до рішення районної ради**

**від 28 березня** **2017 року**

**Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки**

**у Черняхівському районі на 2017-2020 роки**

Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки у Черняхівському

районі на 2017-2020 роки спрямована на зниження показників аварійності на вулично-дорожній мережі, забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті у районі, зменшення соціальної гостроти цієї проблеми, надання цим питанням першочергового значення.

У районі протяжність автомобільних шляхів загального користування становить 282,4 км, доріг комунальної власності 375 км, 18 км автомобільної дороги державного значення Виступовичі-Могилів-Подільський, які обслуговують філія «Житомирська ДЕД» та філія «Черняхівський райавтодор».

У районі нараховується більше 5000 транспортних засобів, з них майже 90% приватних.

Крім того через територію району щодоби проходить близько 7 тис. одиниць транзитного транспорту. Протягом 2016 року на автошляхах району зафіксовано 150 порушень правил дорожнього руху, скоєно 66 дорожньо-транспортних пригод, у яких 2 людини загинули, 13 водіїв притягнуто до відповідальності за вживання спиртних напоїв.

Основна маса дорожньо-транспортних пригод скоюється у вечірній та нічний час, а також у осінньо-зимовий період.

Однією з причин є незадовільний стан вулично-дорожього покриття, освітленість вулиць і доріг.

Належним чином освітлюються вулиці лише у смт.Черняхів, смт.Головине, селах Ксаверівка, Крученець, Селянщина, Славів, Вишневе, Селець та ін.

Через недостатнє фінансування стан автомобільних доріг у районі, зокрема до с.Горбулів, с.Селянщина, с.Росівка, с.Видибор не відповідає сучасним вимогам і призводить до виникнення аварійних ситуацій.

Філія «Черняхівський райавтодор» через слабку матеріально-технічну базу, недостатнє фінансування виконання робіт з поточного ремонту та утримання доріг не має змоги в повній мірі виконувати покладені на них обов´язки.

З метою зменшення аварійності на автошляхах району, покращення стану доріг, освітлення населених пунктів, удосконалення організації руху транспорту та пішоходів, підвищення безпеки пасажирських перевезень Програмою передбачається здійснення наступних заходів:

* проведення ремонтів вулиць і доріг у населених пунктах району;
* будівництво автобусних зупинок, де вони відсутні;
* виконання робіт з освітлення вулиць, у першу чергу у населених пунктах, через які проходять дороги державного значення;
* проведення профілактичної роботи по запобіганню аварійності на автошляхах.

Заходи щодо розвитку дорожнього руху та його безпеки викладені у додатку.

Фінансування виконання заходів Програми передбачається з таких джерел:

* коштів державного та місцевих бюджетів;
* кошти підприємств, організацій;
* кошти інвесторів та інших джерел не заборонених законодавством.

Координацію та планування робіт на основі визначених Програмою заходів забезпечують відповідно до своєї компетенції районна рада, районна державна адміністрація.

У виконанні Програми будуть брати участь:

* на районному рівні – відповідні сектори, відділи, управління райдержадміністрації;
* на місцевому рівні – органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи.

**З А Х О Д И**

**до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки у Черняхівському районі на 2017-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансу-вання, тис.гр. | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підвищення експлуатаційних показників доріг і вулиць комунальної власності у населених пунктах району | 2017-2020 | Філія «Черняхівський райавтодор» (за згодою) | Державний бюджет, місцеві бюджети | 4000 | Поліпшить стан вулиць і доріг населених пунктів району |
| 2 | Будівництво автобусних зупинок в смт.Черняхів, мікрорайоні «Меліоратор» | 2017 | Виконком Черняхівської селищної ради (за згодою) | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством | 50 | Поліпшить організацію та безпеку пасажирських перевезень |
| 3 | Придбання спеціалізованої техніки для прибирання вулиць та тротуарів | 2017 | Виконком Черняхівської селищної ради (за згодою) | Місцевий бюджет | 150 | Створить безпечні умови для руху пішоходів |
| 4 | Виконання робіт з освітлення вулиць і доріг у населених пунктах району | 2017-2020 | Черняхівський РЕМ (за згодою) | Місцевий бюджет | 500 | Поліпшить стан безпеки дорожнього руху у нічний час |
| 5 | Здійснення контролю за несанкціонованими зупинками пасажирського транспорту | 2017-2020 | Черняхівське відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області (за згодою) | Не потребує коштів |  | Поліпшить стан безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень |
| 6 | Підвищення доступності та ефективності надання екстреної допомоги при дорожньо-транспортних пригодах | 2017-2020 | Територіальне медичне об´єднання (за згодою), служба цивільного захисту в Черняхівському районі ТУ МНС України в Житомирській області (за згодою) | Місцевий бюджет | 50 | Поліпшить ефективність роботи даних служб |
| 7 | Видалення дерев, що створюють небезпеку для учасників дорожнього руху | 2017-2020 | Виконкоми селищних, сільських рад (за згодою) | Місцевий бюджет | 130 | Поліпшить стан безпеки дорожнього руху |
| 8 | Придбання технічних засобів фіксації порушень Правил дорожнього руху | 2017 | Черняхівське відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області (за згодою) | Місцевий бюджет | 20 | Поліпшить безпеку дорожнього руху |
| 9 | Проведення профілактичної роботи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей та школярів, дотримання правил безпечної поведінки на вулицях та автошляхах | 2017-2020 | Відділ освіти райдержадміністрації, Черняхівське відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області (за згодою) | Не потребує коштів |  | Поліпшить безпеку дорожнього руху |
| 10 | Придбання та встановлення засобів примусового зниження швидкості на пішохідних переходах біля навчальних закладів у смт.Головине, с.Андріївка | 2017-2018 | Філія «Черняхівський райавтодор» (за згодою) | Місцевий бюджет | 50 | Поліпшить безпеку дорожнього руху |
| 11 | Обладнати майданчики для паркування автотранспорту у смт.Черняхів, смт.Головине | 2017-2018 | Виконкоми Черняхівської, Головинської селищних рад (за згодою) | Місцевий бюджет | 100 | Зменшить вірогідність створення перешкод на проїжджій частині доріг і вулиць |
| 12 | Заміна дорожніх та в´їзних знаків у населених пунктах району | 2017-2020 | Філія «Черняхівський райавтодор» (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад (за згодою) | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | 200 | Поліпшить безпеку дорожнього руху |

**Заступник голови ради В.Р.Троценко**