УКРАЇНА

## ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирська область

Постійна комісія районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології

## 12301, Житомирська область, смт Черняхів, Майдан Рад,1 тел. 4-11-76

від 01серпня 2018 року

Рекомендації

про хід виконання рішення 15-ої сесії районної ради від 28.03.2017 року               «Про Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки  у  Черняхівському районі на 2017-2020 роки».

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення  райдержадміністрації Назарчука  Петра Оксентійовича про хід виконання рішення 15-ої сесії районної ради від 28.03.2017 року «Про Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки  у  Черняхівському районі на 2017-2020 роки», виступи депутатів з даного питання, постійна комісія відмічає, що Протягом 2018 року проведено ямковий ремонт дороги загального користування Черняхів-Малин на площі 5960 м.кв та капітальний ремонт частини дороги Черняхів-Забріддя на площі 3300 м.кв. довжиною 550 метрів приватним підприємством «Автомагістраль», підготовлено площу дороги загального користування Сімаківка-Бараші-Пулини-Коростищів-Котлярка від с.Ксаверівка до смт.Черняхів більше 10000 тис.м. кв. під вложення асфальту підприємством ДРБУ-19 м. Житомир.

Дорожньо-ремонтним пунктом №5 філії “Житомирська ДЕД» проведено ямковий ремонт дороги загального користування Сімаківка-Бараші-Пулини-Коростишів-Котлярка на площі більше 2400 м.кв. від границі Коростишівського району до смт. Черняхів ( не виконаний ямковий ремонт на території с. Бежів) та дороги загального користування Черняхів-Піщанка через с.Троковичі на площі більше 1000 м.кв. Проведено профілювання доріг загального користування з білощебеневим покриттям 118 км.

Дорожньо-ремонтним пунктом №5 філії “Житомирська ДЕД», агроформуваннями, підприємствами, сільськими та селищними радами проводилось експлуатаційне утримання доріг в зимовий період 2017-2018 року (розчистка доріг від снігу, присипка їх протиожеледним матеріалом).

Робота по даному питанню знаходиться на постійному контролі  райдержадміністрації.

З метою забезпечення виконання рішення 15-ої сесії районної ради від 28.03.2017 року «Про Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки  у  Черняхівському районі на 2017-2020 роки» постійна комісія з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології

Рекомендує:

- Інформацію начальника завідувача сектору житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення  райдержадміністрації Назарчука  Петра Оксентійовича про хід виконання рішення 15-ої сесії районної ради від 28.03.2017 року «Про Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки  у  Черняхівському районі на 2017-2020 роки»прийняти до відома (додається).

- З метою зменшення аварійності на автошляхах району, покращення стану доріг, освітлення населених пунктів, удосконалення організації руху транспорту та пішоходів, підвищення безпеки пасажирських перевезень спрямувати спільні зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на  виконання наступних заходів:

- проведення ремонтів вулиць і доріг у населених пунктах району;

- будівництво автобусних зупинок, де вони відсутні;

- виконання робіт з освітлення вулиць, у першу чергу у населених пунктах, через які проходять дороги державного значення;

- проведення профілактичної роботи по запобіганню аварійності на автошляхах;

- підвищення експлуатаційних показників доріг і вулиць комунальної власності у населених пунктах району;

- видалення дерев, що створюють небезпеку для  учасників дорожнього руху

- проведення профілактичної роботи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей та школярів, дотримання правил безпечної поведінки на вулицях та автошляхах;

- придбання та встановлення засобів  примусового зниження швидкості на пішохідних переходах біля навчальних закладів;

- заміна дорожніх та в´їзних знаків у населених пунктах району

3.  Відповідно до ст.17,19 Закону України “Про автомобільні дороги”, ст. 7 Закону України “Про дорожній рух”, Правил дорожнього руху, затверджені постановою КМУ від 10.10.2001 за  №1306, ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Черняхівській селищній раді забезпечити   безперервні,   безпечні,  економічні  та 
зручні умови руху транспортних  засобів  і  пішоходів  вулицями  і 
дорогами населеного пункту, особливо в місцях великого скупчення автотранспортних засобів та пішоходів (перехрестя вулиць Житомрська –Володимирська, перехрестя вулиць Коростенська – Юліана Мовчана, облаштування пішохідних переходів дорожніми знаками та засобами примусового зниження швидкості.)

4. Управлінню фінансів  райдержадміністрації, сільським селищним радам в процесі виконання  бюджетів 2018 року та при формуванні на наступні роки передбачити в межах фінансових можливостей кошти для реалізації даної Програми.

Голова постійної комісії                                                             Р.М. Трояченко