Україна

ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять шоста  сесія                                                                     VIІ скликання

від 26 жовтня  2018 року

Про Програму підвищення енергоефективності

Черняхівського району на 2018-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про місцеві державні адміністрації», “Про енергозбереження”, розглянувши клопотання  районної державної адміністрації за № 1820/2 від   21.09.2018 року з метою розвитку районної інфраструктури до стану, що має нульовий баланс споживання традиційних (викопних) видів палива та  враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності  та соціально-економічного розвитку району,  районна рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму підвищення енергоефективності Черняхівського району на 2018-2020 роки (додається).

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації, сільським та селищним радам передбачати в межах фінансових можливостей кошти для реалізації заходів  даної Програми.

3.  Контроль за виконанням даного  рішення  покласти на  постійну комісію районної ради з  питань бюджету, комунальної власності  та соціально-економічного розвитку району.

Голова ради                                                                                 І.П.Бовсунівський

Додаток

до рішення районної ради

від 26 жовтня 2018 року

# Характеристика Програми підвищення енергоефективності Черняхівського району на 2018-2020 роки

| Загальна характеристика міста |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площа території – 85 тис. га Чисельність наявного населення Черняхівського району станом на 01.04.18 – 28,109 тис. осіб |  |
| 2. | Дата погодження Програми | розпорядження голови райдержадміністрації № 313 від 10.09.2018 року |
| 3. | Ініціатор розроблення Програми та її головний розробник Виконавці Програми | Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації. Відділи: економічного розвитку і торгівлі, освіти райдержадміністрації, сектор культури райдержадміністрації, територіальне медичне об’єднання, комунальна некомерційна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черняхівської районної ради,Черняхівська селищна рада (за згодою), Головинська селищна рада (за згодою), комунальні підприємства: «Черняхів-Добробут» (за згодою), «Головино-Добробут» (за згодою). |
| 4. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |
| 5. | Мета Програми | Розвиток районної інфраструктури до стану, що має нульовий баланс споживання традиційних (викопних) видів палива |
| 6. | Перелік пріоритетних завдань Програми | - підвищення організаційної спроможності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в сфері розробки та реалізації місцевої енергетичної політики; - зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в закладах бюджетної сфери району; - підвищення культури споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням району; - зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в житловому господарстві; - зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в комунальному господарстві. |
| 7. | Основні джерела фінансування | Місцеві бюджети, державний бюджет, приватні інвестиції. |
| 8. | Система організації контролю за виконанням програми | Внутрішній контроль - відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, зовнішній - відділом економічного розвитку і торгівлі, сектором житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації |

# Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Енергетичний сектор України на сьогодні є проблемним сектором та точкою недружнього зовнішньополітичного тиску. Події, які відбулися в Україні у 2014 році продемонстрували реальні загрози сталому розвитку енергетики та національної економіки України в цілому.

Проблема енергоємності районної інфраструктури виглядає особливо актуальною через залежність району від імпортних енергоносіїв (електроенергії та природного газу) та постійне зростання тарифів на паливно-енергетичні ресурси. В умовах імпортування енергоресурсів відбувається відтік фінансових ресурсів з району у вигляді оплати кінцевими споживачами (населенням) рахунків за спожитий природний газ, електроенергію та житлово-комунальні послуги.

Подальше зростання цін на енергоресурси матиме відображення на зростання вартості житлово-комунальних послуг, відповідне зменшення реального рівня доходів та купівельну спроможність приватних домогосподарств.

# 3. Головна мета Програми

Головною метою програми є розвиток районної інфраструктури до стану, що має нульовий баланс споживання традиційних (викопних) видів палива.

# 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Головну мету програми можна досягти через скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на території району та заміни традиційних видів палива на відновлювальні, альтернативні.

Досягнення визначеної мети пропонується здійснювати шляхом:

- впровадження технічних інвестиційних рішень, які сприятимуть підвищенню технологічних показників ефективного використання енергоресурсів в бюджетній сфері, комунальному та житловому господарстві;

- впровадження ефективних систем управління на рівні виконавчих комітетів сільських та селищних рад, комунальних підприємств та житлового фонду;

- стимулювання  населення до свідомого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Ресурсне забезпечення Програми на 2018-2020 роки, тис. грн.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 16865 | 22815 | 3967 | 43647 |
| місцевий бюджет | 555 | 615 | 451 | 1621 |
| кошти небюджетних джерел | - | - | 16 | 16 |

Джерелом фінансування Програми крім коштів місцевого бюджету є інші джерела, не заборонені чинним законодавством: кредити.

# 5. Строки виконання Програми

Заходи Програми будуть виконуватися впродовж 2018-2020 років.

# 6. Основні напрями, заходи та результативні показники Програми

Для досягнення головної мети зусилля основних зацікавлених сторін мають бути спрямовані на:

- підвищення організаційної спроможності виконавчих комітетів сільських та селищних рад в сфері розробки та реалізації місцевої енергетичної політики;

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в закладах бюджетної сфери району;

- підвищення культури споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням району;

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в житловому господарстві;

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в комунальному господарстві.

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування Програми наведені в Додатку 1. Показники результативності Програми зазначені в Додатку 2.

# 7. Організація виконання та контроль за виконанням Програми

Організаційне супроводження виконання Програми забезпечує сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації. Виконавцями Програми визначені: структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, комунальні підприємства та бюджетні установи району, громадські об’єднання тощо.

Основні напрями і заходи програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі.

# 8. Очікувані результати виконання Програми

Завдяки реалізації Програми планується порівняно з базовим 2014 роком:

- знизити споживання паливно-енергетичних ресурсів закладами  освіти, культури, медицини та житлово-комунальними підприємствами  на 25,0%;

- диверсифікувати джерела постачання паливно-енергетичних ресурсів (збільшити частку використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії) для комунальних підприємств та закладів бюджетної сфери;

- знизити споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери на 11,0%;

- знизити рівень споживання населенням паливно-енергетичних ресурсів на 10%.

Заступник голови ради                                                                      В.Р.Троценко

# Додаток 1

# Основні напрями та заходи реалізації Програми підвищення енергоефективності Черняхівського району

# на 2018-2020 роки

| № п/п | ### Пріоритетні завдання (напрямки) |  | ### Зміст заходів | Термін виконання |  | Виконавці |  |  | Джерела фінансу-вання | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Підвищення організаційної спроможності виконавчих комітетів сільських та селищних рад в сфері розробки та реалізації місцевої енерге тичної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підвищити кваліфікацію працівників виконкомів сільських, селищних рад |  | Проведення круглих столів, конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів | 2018 рік |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації |  |  | - | - | - | - | Високо-кваліфіковані компетентні працівники |
| 1.2 | Створити систему управління та контролю за місцевою енергетичною політикою |  | Впровадження змін в організаційну структуру виконавчих комітетів та окремих структурних підрозділів | 2018-2020 роки |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації |  |  | - | - | - | - | Європейська енергетична відзнака |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в закладах бюджетної сфери району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Запровадити котли на місцевих видах енергоресур- сів | Технічне переоснащення системи теплопостачання з заміною існуючого котла в Черняхівському районному будинку культури | 2018 рік |  |  | Сектор культури райдержадміністрації |  | Держав ний бюджет | 120 |  |  | Близько 5%-10% економії паливно-енергетичних ресурсів |
| 2.2. |  | Проведення санацій житлових будинків та будівель бюджетних установ | Утеплення та заміна по потребі вхідних дверей та вікон | 2018-2020 роки |  |  | Черняхівська селищна рада (за згодою) |  | Місцевий бюджет | 250 | 200 |  | До 30% відсотків економії теплової енергії |
|  |  |  | Заміна віконних блоків Бежівської ЗОШ 1-11 ст. | 2018-2019 роки |  |  | Відділ освіти райдержадміністрації |  | Держав ний бюджет | 340 | 300 |  | До 30% відсотків економії теплової енергії |
|  |  |  | Заміна віконних та дверних блоків закладів культури | 2018-2020 роки |  |  | Сектор культури райдержадміністрації |  | Місцевий бюджет | 100 | 50 | 125 | До 30% відсотків економії теплової енергії |
|  |  |  | Реконструкція будівлі по утепленню фасаду, покрівлі Бежівської ЗОШ 1-11 ст. | 2018-2020 роки |  |  | Відділ освіти райдержадміністрації |  | Держав ний бюджет | - | 2300 | - | До 25% відсотків економії теплової енергії |
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщення будинку культури с.Жадьки | 2018 рік |  |  | Сектор культури райдержадміністрації |  | Державний бюджет | 200 | - | - | До 10% відсотків економії теплової енергії |
|  |  |  | Капремонт покрівлі приміщення Головинської гімназії | 2019 рік |  |  | Відділ освіти райдержадміністрації |  | Держав ний бюджет |  | 1400 |  | До 10% відсотків економії теплової енергії |
|  |  |  | Утеплення фасаду Селянщинського спортивного ліцею | 2019 рік |  |  | Відділ освіти райдержадміністрації |  | Держав ний бюджет |  | 1300 |  | До 5% економії теплової енергії |
|  |  |  | Реконструкція покрівлі з утеплення фасадів Черняхівської гімназії | 2018-2019 роки |  |  | Відділ освіти райдержадміністрації |  | Держав ний бюджет | 4200 | 2000 |  | До 30% економії теплової енергії |
|  |  |  | Реконструкція будівлі з утепленням фасаду Бежівського ФАПу | 2019 рік |  |  | Комунальна некомерційна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черняхівської районної ради (за згодою) |  | Держав ний бюджет |  | 1300 |  | До 30% економії теплової енергії |
|  |  |  | Термосанація будівлі ТМО | 2018-2019 роки |  |  | Територіальне медичне об’єднання (за згодою) |  | Держав ний бюджет | 10000 | 9550 |  | До 30% економії теплової енергії |
| 2.3. |  |  | Встановлення енергозберігаючих ламп закладів культури Встановлення енергозберігаючих ламп закладів охорони здоров’я | 2018-2020 роки 2018 рік |  |  | Сектор культури райдержадміністрації Комунальна некомерційна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черняхівської районної ради (за згодою) |  | Місцевий бюджет Місцевий бюджет | 5 | 13 2 | 6 | Зменшення споживання електроенергії до 5% |
|  |  |  | Встановлення багато- тарифного лічильника в РБК | 2018 рік |  |  | Сектор культури райдержадміністрації |  | Власні кошти | - | - | 16 | Зменшення споживання електроенергії до 10% |
|  |  |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення смт.Черняхова з використанням енергозберігаючого обладнання | 2018-2020 роки |  |  | Черняхівська селищна рада (за згодою) |  | Місцевий бюджет | 150 | 100 | 120 | Зменшення споживання електроенергії до 20% |
| 2.4. |  | Модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційногосподарства | Заміна водопровідної та каналізаційної мереж | 2018-2020 роки |  |  | Головинська селищна рада (за згодою), КП «Головино-Добробут» (за згодою) |  | Місцевий бюджет | 150 | 250 | 200 |  |
|  |  |  | Реконструкція очисних споруд по вул.Індустріальній смт.Черняхів | 2018рік |  |  | Черняхівська селищна рада (за згодою), КП «Черняхів-Добробут» (за згодою) |  | Обласний бюджет | 1000 |  |  | Зменшення споживання електроенергії до 25% |
|  |  |  | Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання на каналізаційно-насосної станції по вул.Івана Франка та вул.Володимирській смт.Черняхів | 2018 рік |  |  | Черняхівська селищна рада (за згодою) , КП «Черняхів-Добробут» (за згодою) |  | Обласний бюджет | 400 |  |  | Зменшення споживання електроенергії до 25% |
|  |  |  | Реконструкція очисних споруд в смт. Головине | 2019-2020 роки |  |  | Головинська селищна рада (за згодою) |  | Держав ний бюджет |  | 4000 | 3500 |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16865 | 22815 | 3967 | 43647 |
| 3. Підвищення культури споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Підвищити обізнаність населення щодо мало затрат них заходів з енергозбереження, заходів побутового енергозбереження та їх економічної ефективності | Розповсюдження, тиражування та поширення поліграфічної продукції промоційно-інформаційного, повчального, довідкового, рекламного характеру тощо |  | 2018 рік |  |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Місцевий бюджет |  |  |  | Зменшення побутового споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням на 0,5% |
|  |  |  | Проведення днів енергії в рамках Європейського Тижня сталої енергетики |  | 2018 рік |  |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в житловому господарстві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Поліпшити теплотехнічні характеристи- ки огороджувальних конструкцій багатоквартирних житлових будинків | Проведення капітальних робіт з термомодернізації багатоквартирних житлових будинків |  | 2018-2020 роки |  |  | Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації | В межах фінансових можливостей місцевого бюджету |  |  |  | До 40% відсотків економії теплової енергії в термомодернізованих будинках |
| 4.2. |  | Створити ефективну систему управління житловим фондом | Організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків |  | 2018-2020 роки |  |  | Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації | Місцевий бюджет | 2 | 4 | 4 | 10 професійних управителів |
| 5. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в комунальному господарстві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Створити систему обліку та контролю за споживанням води | Оснащення вузлами обліку багатоквартирних житлових будинків |  | 2018 рік |  |  | Черняхівська селищна рада, (за згодою) КП «Черняхів-Добробут» (за згодою) | В межах фінансових можливостей місцевого бюджету | - | - | - |  |
|  |  |  | Оснащення вузлами обліку багатоквартирних житлових будинків |  | 2018 рік |  |  | Головинська селищна рада (за згодою), КП «Головино-Добробут» (за згодою) | В межах фінансових можливостей місцевого бюджету | - | - | - |  |
| 5.2. |  | Покращити якість надання послуг з водопостача ння та водовідведе ння, зменшити залежність комунальних підприємств від зовнішніх енергоресурс сів | Реконструкція та модернізація системи водопостачання/ водовідведення |  | 2018-2020 роки |  |  | Черняхівська селищна рада (за згодою), КП «Черняхів-Добробут» (за згодою) | В межах фінансових можливостей місцевого бюджету | - | - | - | Економія електроенергії 35% |
|  |  |  | Реконструкція та модернізація системи водопостачання/ водовідведення |  | 2018-2020 роки |  |  | Черняхівська селищна рада (за згодою), КП «Черняхів-Добробут» (за згодою) | В межах фінансових можливостей місцевого бюджету | - | - | - | Економія електроенергії до 40% |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6183 | 6465 | 4937 | 17585 |

Додаток 2

Показники результативності Програми підвищення енергоефективності Черняхівського району на 2018-2020 роки в млн. грн.

| № п/п | Назва показника | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники витрат |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг коштів на проведення модернізації котельного обладнання та систем теплозабезпечення | 0,120 | 0 | 0 |
| 2. | Обсяг коштів, що вкладені в проведення санацій житлових будинків та будівель бюджетних установ, тис. грн. | 15,09 | 18,40 | 0,125 |
| 3. | Обсяг коштів, що вкладені в розвиток системи водопостачання та водовідведення, тис. грн. | 1,55 | 4,25 | 3,70 |
| 4. | Обсяг коштів на скорочення споживання енергоносіїв в суспільному виробництві та бюджетній сфері | 0,155 | 0,115 | 0,142 |
| Показники продукту |  |  |  |  |
| 1. | Кількість організованих та проведених навчальних заходів, од. | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Кількість підготовлених проектних пропозицій для участі в кредитних програмах тощо, од. | в межах фінансових можливостей місцевого бюджету | в межах фінансових можливостей місцевого бюджету | в межах фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 3. | Кількість комплексно термомодернізованих об’єктів бюджетної сфери, од. | в межах фінансових можливостей місцевого бюджету | в межах фінансових можливостей місцевого бюджету | в межах фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 4. | Кількість комплексно термомодернізованих багатоквартирних житлових будинки, од. | в межах фінансових можливостей місцевого бюджету | в межах фінансових можливостей місцевого бюджету | в межах фінансових можливостей місцевого бюджету |

Заступник голови ради                                                                 В.Р.Троценко