Додаток 1

до програми

Основні напрями діяльності на 2020 рік та заходи щодо їх реалізації

| № з/2п | Перелік заходів | Виконавці | Термін виконання | Потреба в коштах на реалізацію заходу | Орієнтовні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Очікува ний результат від реалізації заходу |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання виробничого обладнання | ПІІ ТОВ «Даніко» (за згодою) | 2020 |  | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  | Збільшення обсягів виробництва, створення 10 нових робочих місць |
| 2 | Придбання та встановлення нової лінії по виробництву куполообразної цукерки | ТОВ «Аленруд» (за згодою) | 2020 |  | Інф. конф |  |  |  |  | Інф. конф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інф. конф |  |  |  | Збільшення асортименту продукції, створення 15 нових робочих місць |
| 6 | Придбання комплексу для сушіння зерна | філія ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» (за згодою) | 2020 |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  | Підвищення енергоефективності виробництва, створення 5 нових робочих місць |
| 4 | Придбання комплексу для авто розвантаження зерна | філія ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» (за згодою) | 2020 |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  | Підвищення енергоефективності виробництва, створення 5 нових робочих місць |
| 5 | Придбання виробничого обладнання та устаткування | ТОВ «Мекопрінт Україна» (за згодою) | 2020 |  | Інф. конф |  |  |  |  | Інф. конф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інф. конф |  |  |  | Розширення виробництва створення 40 нових робочих місць |
| 6 | Придбання виробничого обладнання та устаткування | ТОВ «Головинський камінь» (за згодою) | 2020 |  | Інф. конф |  |  |  |  | Інф. конф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інф. конф |  |  |  | Розширення виробництва, створення 30 нових робочих місць |
| Житлово-комунальне господарство енергозбереження та благоустрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для жителів смт.Головине | Головинська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання можливості проведення робіт у сфері містобудівної діяльності |
| 8 | Реконструкція території центру с.Видибор | Видиборська сільська рада(за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання можливості проведення робіт у сфері містобудівної діяльності |
| 9 | Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка | Сектор містобудування та архітектури райдержадміні стації, Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення культурного дозвілля населення |
| 10 | Експлуатаційне утримання доріг загального користування | Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадмі ністрації, виконкоми сільських, селищних рад(за згодою), служба автомобільних доріг у Житомирській області(за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення якості доріг Безпека людей |
| 11 | Будівництво водопровідної свердловини в смт.Черняхів | Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміні страції, Черняхівська селищна рада (за згодою), КП «Черняхів-Добробут» ( за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення якості води |
| 12 | Капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції по вул. І.Франка в смт.Черняхів | Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміні страції, Черняхівська селищна рада (за згодою), КП «Черняхів-Добробут» ( за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення екологічного тану навколишнього середовища |
| 13 | Реконструкція очисних споруд КП «Головине-Добробут» смт.Головине | Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміні страції, Головинська селищна рада (за згодою),підрядні організації (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення механічної очистки стічних стоків, поліпшення екологічного стану навколишнього середовища |
| 14 | Технічне переоснащення котельні з переведенням на альтернативні види палива в смт. Головине (ІІ пусковий комплекс) | Головинська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів з енергоефективності |
| 15 | Реконструкція очисних споруд КП «Черняхів-Добробут» у смт.Черняхів, вул.Володимирська | Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміні страції, Черняхівська селищна рада (за згодою), управління екології та природних ресурсів ОДА (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення механічної очистки стічних стоків, поліпшення екологічного стану навколишнього середовища |
| 16 | Капітальний ремонт системи опалення дитячого начального закладу № 4 по вул.Володимирська 123, смт.Черняхів | Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміні страції, Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів з енергоефективності |
| 17 | Капітальний ремонт фасадів адмінбудинку Черняхівської районної ради смт.Черняхів, м-н Рад,1 | Районна рада (за згодою), районне комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів з енергоефективності |
| 18 | Проведення реєстрації права власності на земельні ділянки, які знаходяться під об’єктами державного майна | Черняхівська райдерж адміністрація, управління агропромислового розвитку райдерж адміністрації | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упорядкування прав власності на земельні ділянки |
| 19 | Продовження газифікації житлових будинків в смт.Черняхів | Сектор містобудування та архітектури райдержадміні страцїі, Черняхівська селищна рада ( за згодою), населення смт.Черняхів (за згодою), ПАТ «Житомиргаз» (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення побутових умов населення |
| 20 | Благоустрій території кооперативного ринку Черняхівської РСС | Кооперативний ринок Черняхівської райспоживспілки (за згодою) | 2020 |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | Поліпшення інфраструктури кооперативного ринку |
| 21 | Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Володимирська від вул.Житомирська до вул.Коростенська в смт.Черняхів | Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека руху якість доріг |
| 22 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Коростенська від перетину з вул.Володимирська до перетину з вул.І.Мовчана | Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека руху якість доріг |
| 23 | Капітальний ремонт дороги вул. Р.Шухевича до вул.Коростенська | Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека руху якість доріг |
| 24 | Капітальний ремонт тротуару вул.Шевченка | Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека руху якість доріг |
| 25 | Капітальний ремонт дороги вул. М.Дашкевича смт.Черняхів | Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | Черняхівська селищна рада (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека руху якість доріг |
| 26 | Капітальний ремонт дороги по вул.Гагаріна с.Бежів | Бежівська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека руху якість доріг |
| 27 | Капітальний ремонт дороги по вул.1 Травня с.Бежів | Бежівська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека руху якість доріг |
| 28 | Капітальний ремонт дороги вул.Дашкевича с.Бежів | Бежівська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека руху якість доріг |
| Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкція тваринницьких приміщень під свинокомплекс на базі ТОВ «Грін Ленд Славута» с.Селець, Черняхівського р-ну | ТОВ «Грін Ленд Славута» (за згодою) | 2020 |  | 40000,00 |  |  |  |  |  | 40 000, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 |  | Розширення сучасного свинокомплексу на 6 тис. голів, створення 10 нових робочих місць |
| 30 | Реконструкція тваринницьких приміщень під свинокомплекс на базі ТОВ «Агропек» с.Пекарщина, Черняхівського району | ТОВ «Агропек» (за згодою) | 2020 |  | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10 000, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  | Розширення сучасного свинокомплексу на 6 тис. голів, створення 5 нових робочих місць |
| 31 | Будівництво птахоферми з повною потужністю на 1млн. голів птиці с.Іванків Вільська сільська рада | ПП Сахненко Д.І. (за згодою) | 2020 |  | Інф.коф. |  |  |  |  |  | Інф.коф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інф.коф |  | Створення сучасної птахоферми на 1млн.голів птиці, створення 20 нових робочих місць |
|  | Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Презентація інвестиційного та експортного потенціалу району, участь у іміджевих та виставково- ярмаркових заходах, реалізація заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції району | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдерж адміністрації, відділ культури, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування сприятливого міжнародного іміджу району, залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в економіку району, створення нових робочих місць, просування товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках |
|  | Розвиток малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Організація районного конкурсу «Кращий підприємець року» та відзначення переможців з нагоди Дня підприємця. | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдерж адміністрації | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація підприємницької діяльності |
| 34 | Проведення навчальних семінарів для малого і середнього підприємництва з актуальних питань розвитку бізнесу, податкової культури, безпеки підприємництва та круглих столів з питань легалізації трудових відносин. | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдерж адміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдерж адміністрації, Черняхівська районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва тощо |
| Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Сприяння працелаштуванню учасників АТО/ООС, вимушено переміщених осіб (ВПО), осіб з інвалідністю, тощо | Черняхівська районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою) | 2020 |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння працевлаштуванню учасників АТО, ВПО, осіб з інвалідністю тощо шляхом розширення співробітництва |
| 36 | Надання окремих видів пільг громадянам Черняхівського району | Управління праці та соціального захисту населення райдерж адміністрації, виконкоми сільських,селищ них рад (за згодою) | 2020 |  | 90,00 |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  | Соціальний захист окремих категорій громадян в частині надання пільг з послуг зв’язку та пільгового проїзду |
| 37 | Надання соціальної допомоги для учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил і їх родин. | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,виконкоми сільських,селищних рад (за згодою) | 2020 |  | 150,00 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  | Забезпечення комплексного півдходу до вирішення питання підтримки учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил і їх родин. |
| 38 | Надання соціальних послуг особам, які потребують постійної сторонньої допомоги |  | 2020 |  | 160,00 |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня соціального обслуговування окремих категорій населення. |
| Охорона здоров´я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Реконструкція будівлі з утепленням фасаду Бежівського ФАПу вул.Шевченка,68 с.Бежів | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черняхівської районної ради (за згодою), Бежівська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | 1310,8 |  | 1310,8 |  |  |  |  |  |  | 1179,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів з енергоефективності |
| 40 | Реконструкція- термосанація будівлі Черняхівського ТМО за адресою: смт.Черняхів, вул.І Франка,42 | Територіальне медичне об´єднання (за згодою), Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | 19548, 402 |  | 19548, 402 |  |  |  |  |  |  | 19548, 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів з енергоефективності |
| 41 | Реконструкція-термосанація приміщення КНП «ЦПМСД» за адресою: смт.Черняхів, вул. Івана Франка,42 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черняхівської районної ради (за згодою), Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | 960,7 |  | 960,7 |  |  |  |  | 960,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів з енергоефективності |
| 42 | Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Видибор | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черняхівської районної ради (за згодою), Видиборська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступ до якісних медичних послуг |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень із створення нового освітнього простору за стандартами Новоукраїнської школи (НУШ) у Черняхівській гімназії за адресою: вул.Слобідська,14 смт.Черняхів Житомирської області | Відділ освіти райдержадміні страції, Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 | 33 798,0 |  |  |  | 33798,0 |  |  |  |  | 33 798,0 |  |  |  |  |  |  |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення нового освітнього простору, оснащення новим обладнанням, створення комфортних умов для ефективної адаптації та навчання учнів |  |
| 44 | Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів у Андріївській ЗОШ, Видиборському ліцеї, Селянщинському спортивному ліцеї, Головинській гімназії | Відділ освіти райдержадміні страції, Андріївська, Видиборська, Селянщинська сільські ради, (за згодою), Головинська селищна рада (за згодою) | 2020 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення належних санітарно-гігієнічних умов |  |
| 45 | Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Черняхівської гімназії | Відділ освіти райдержадміні страції, Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 | 2 993,345 |  |  |  | 2 993, 345 |  |  |  |  | 2993,345 |  |  |  |  |  |  |  |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення належних санітарно-гігієнічних умов |  |
| 46 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу с.Жадьки,Черняхівського району | Жадьківська сільська рада (за згодою) | 2020 | 288,5 |  |  |  | 288,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,5 |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів з енергоефективності |  |
| 47 | Ремонт столової ДНЗ с.Пекарщина | Пекарщинська сільська рада (за згодою) | 2020 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  | Покращення умов приготування їжі для дітей |  |
| 48 | Капітальний ремонт ДНЗ с.Селець | Селецька сільська рада (за згодою) | 2020 | 1 500,00 |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1 350, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів з енергоефективності |  |
| 49 | Реконструкція будівлі по утепленню фасаду, покрівлі Бежівської ЗОШ І-ІІ ст. по вул Щорса в с.Бежів | Відділ освіти райдерж адміністрації | 2020 | 650,8 |  |  |  | 650,8 |  |  |  |  | 585,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,9 |  |  |  |  |  |  | Покращення теплового режиму в приміщеннях загальноосвітніх закладах району, зменшення витрат енергоносіїв |  |
| 50 | Реконструкція по утепленню фасаду Селянщинського спортивного ліцею | Відділ освіти райдерж адміністрації | 2020 | 1 283,2 |  |  |  | 1 283,2 |  |  |  |  | 1 154,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Реконструкція будівлі по утепленню фасаду, покрівлі Бежівської ЗОШ І-ІІ ст. по вул Щорса в с.Бежів | Відділ освіти райдерж адміністрації | 2020 | 2 345,4 |  |  |  | 2 345,4 |  |  |  |  | 2 110,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Капітальний ремонт покрівлі приміщення котельні Головинської гімназії в смт.Головине | Відділ освіти райдерж адміністрації | 2020 | 255,6 |  |  |  | 255,6 |  |  |  |  | 230,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Капітальний ремонт покрівлі навчального приміщення №3 Дівочківської ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Шкільна,75 в с.Дівочки | Відділ освіти райдерж адміністрації | 2020 | 222,9 |  |  |  | 222,9 |  |  |  |  | 200,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Капітальний ремонт покрівлі навчального приміщення Головинської гімназії в смт.Головине | Відділ освіти райдерж адміністрації | 2020 | 1 442,4 |  |  |  | 1 442,4 |  |  |  |  | 1 298,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Капітальний ремонт покрівлі приміщення спортивного залу та їдальні Головинської гімназії в смт.Головино | Відділ освіти райдерж адміністрації | 2020 | 922,0 |  |  |  | 922,0 |  |  |  |  | 829,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Капітальний ремонт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Черняхівської музичної школи | Відділ культури, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту райдерж адміністрації, початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Черняхівська музична школа (за згодою) | 2020 | 2 410, 354 |  |  |  |  | 2 410, 354 |  |  |  | 2 169, 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека під час навчання дітей Проведення культурно-мистецьких заходів |
| 58 | Капітальний ремонт будинку культури с.Жадьки | Жадьківська сільська рада (за згодою) | 2020 | 793,00 |  |  |  |  | 793,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення культурно-мистецьких заходів |
| 59 | Капітальний ремонт стелі глядацького залу районного будинку культури | Відділ культури, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту райдерж адміністрації | 2020 | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення теплового режиму, безпека громадян |
| 60 | Ремонт, облаштування та оформлення музейно-виставкової зали в районному будинку культури |  | 2020 | 58,0 |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зміцнення зв’язків між поколіннями |
|  | Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для міні-футболу на території опорного навчального закладу Черняхівської ЗОШ I-IIIст. | Відділ освіти райдержадміністрації, Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення населення до здорового способу життя |
| 62 | Ремонт споруди спортивної школи смт.Черняхів | Черняхівська дитячо-юнацька спортивна школа смт.Черняхів (за згодою), Черняхівська селищна рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення населення до здорового способу життя |
| Забезпечення законності та правопорядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Придбання службового автомобіля для дільничих офіцерів поліції | Черняхівське відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протидія злочинності |
| 64 | Встановлення камер відеоспостереження | Черняхівське відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протидія злочинності |
| Розвиток об’єднаних територіальних громад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Будівництво дитячого навчального закладу с.Високе на 50 місць | Високівська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | 16000,00 | 16000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення належних виховних умов для розвитку дітей |
| 66 | Внутрішній ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Вільськ | Вільська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступ до якісних медичних послуг |
| 67 | Ремонт спортивного залу Вишпільської ЗОШ | Вільська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення населення до здорового способу життя |
| 68 | Будівництво майданчика із штучним покриттям с.Новопіль | Вільська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення населення до здорового способу життя |
| 69 | Ремонт пожежного ДЕПО с.Вільськ | Вільська сільська рада (за згодою) | 2020 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безпека людей |
|  | ВСЬОГО (тис.грн): |  | 2020 |  | 157 283, 401 |  | 157 283, 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 809, 766 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 423, 635 |  |  |  |  |  | 70 050,000 |  |  |  |  |  |

Заступник голови ради                                                                                                                 В.Р.Троценко